南通市通州区人民政府办公室文件

通政办发〔2024〕4号

# 区政府办公室关于印发通州区

# 2024年水利建设与管理意见的通知

南通高新区管委会，各镇（街道）人民政府（办事处），区各委办局，区各直属单位：

《通州区2024年水利建设与管理意见》已经区人民政府第36次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻实施。

南通市通州区人民政府办公室

2024年1月31日

（此件公开发布）

通州区2024年水利建设与管理意见

为确保完成2024年水利任务，切实加快水利高质量建设步伐，现就2024年全区水利建设与管理工作提出如下意见:

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和新发展理念，认真落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，扎实推进新阶段通州水利高质量发展，为“强富美高”新通州提供水利支撑和保障。

二、主要任务

2024年水利工作以“建设幸福河湖，构筑现代水网”为中心，抢抓国家新增万亿特别国债投资机遇，重点推进灌区建设。加强水利工程建设，做好工程养护，强化水利发展保障，推动全区水利工作再上新台阶。

（一）加强水利工程建设

1. 重点工程

（1）九圩港中型灌区2024年度续建配套与节水改造工程。整治河道30条（段）72.87公里，疏浚土方27.38万方，新建护岸136.14公里，拆坝建涵7座，绿化防护河道岸坡，建设信息化管理系统1套。

- 团结灌区续建配套与节水改造一期工程。整治河道14条56.13公里，疏浚土方34.45万方，新建护岸105.58公里，改建泵站7座，拆坝建涵2座，建设信息化管理系统1套。

2. 乡村振兴工程

（1）2024年度农村河道疏浚整治工程。整治三级及以下河道50.82公里，疏浚土方69万方，其中：三级河道3条（段）5.82公里，疏浚土方4万方，四级河道42条（段）45公里，疏浚土方31万方，沟塘162处疏浚土方34万方。

（2）2024年度水库移民资金项目。建设生产开发项目一处整治河道0.7公里，安装太阳能路灯100盏。

（3）2024年度生态河道工程。新建县级生态河道2条、乡级生态河道24条，总长66公里。

3. 除险加固工程

（1）2024年度骨干河道水土流失治理工程。对区管一、二级河道严重坍塌段进行应急防护。

（2）2024年度农村桥梁除险安康工程。拆除重建二级河道桥梁3座。

- 河长巡河交办工程

（1）十总镇新跃河整治工程。对十总镇新跃河坍塌处进行修复，新建护岸，河坡复绿。

（2）2024年度河长巡河交办新增工程。按照河长巡河交办要求实施河道综合整治、万亩示范方河道整治。

（二）做好水利工程管护

1. 持续推进河道长效管理。按照“全面清理、重点整治、落实责任、长效管理”的工作要求，进一步强化履职尽责，压实各级河长及相关部门责任，完善管护制度，强化管护队伍，落实管护经费，确保管护责任落实到位，巩固提升河道整治成效。

2. 全面加强水利工程管理。按照分级管护责任，全面加强沿江生态景观带、灌区工程、桥梁涵闸等水利工程的管理，落实长效管护机制，发挥工程效益。

3. 继续推进农业水价改革。把握有利于水资源集约节约利用、有利于灌区可持续发展和良性运行、总体上不增加农民种粮负担的原则，积极稳妥推进农业水价综合改革，分类别分对象开展精准补贴及节水奖励，进一步巩固改革成效，促进长效机制运行。

（三）强化水利发展保障

1. 发挥水利规划引领作用。根据南通市部署要求，配合做好《南通市城市水系规划（通州区）》编制工作，为城区水系建设、管理、保护提供依据和支撑。

2. 全面落实河长制。加强各级河长履职监督检查、正向激励、考核问责，完善河长动态调整机制和河长责任递补机制，提高河长制工作实效，加快推动河长制从“有名有实”向“有能有效”转变。

3. 严格水域岸线空间管控。通过遥感等技术监测全区水域面积，形成合法的地物图斑本底数据库，及时掌握水域面积变化及健康状况，提升河道岸线监管效能。

4. 切实做好水利安全生产工作。实施水利工程建设和管理全周期动态监管，强化全要素目标考核。健全落实水利安全生产风险管控“六项机制”，抓细抓实各项安全防范措施，坚决消除水利安全生产隐患。

三、工作措施

1. 加强组织领导。各镇（街道）、区各有关部门要站在全局和战略高度，切实把水利工作摆上重要位置，建立组织保障体系，全力推进水利建设与管理。深入宣传，营造全社会保护水环境、珍惜水资源的浓厚氛围，促进全区水利事业和谐发展。区水利部门负责国家、省和区级重点水利工程实施，并对各镇（街道）的水利工程建设进行业务指导；各镇（街道）负责辖区内水利工程的建设与管理。各镇（街道）、区各有关部门要进一步细化工作方案，把目标任务分解到具体时间节点，落实到具体责任人，努力打造“安全水利”、“生态水利”、“民生水利”品牌。

2. 保证资金投入。建立健全水利投入稳定增加机制，保证防洪保安资金、水利建设基金、水资源费等财政性资金全部用于重点水利建设。土地出让收益中提取10%以及土地出让金中提取的农业土地开发资金，按规定比例用于农村水利建设。积极主动争取专项债券资金，切实发挥政府专项债券资金的引领和带动作用。加大资金整合力度，将灌区改造、河道整治工作与生态河道建设、河道疏浚和农桥除险安康等项目结合起来，统筹推进，形成合力，最大限度发挥资金效益。

3. 规范建设程序。继续实行水利工程建设项目法人制、项目代建制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制和廉政共建制。严格计划管理，各镇（街道）对区人民政府下达的建设任务，确保完成或超额完成，情况变化需调整的，必须以书面形式报区水利部门审核并经区人民政府批准。凡未经批准而擅自调整的项目，不再享受区以上资金补助，年终不得参与评先。强化程序管理，所有建设项目必须严格按照规范程序和要求办理报建手续。切实加强安全生产，确保工程、资金、人员安全。要强化工程进度管理，区级将对各镇（街道）水利工程计划完成情况进行专项考核，对未能完成年度任务、未通过验收、未及时拨付资金的单位，取消当年的经费补助，也不再安排下年度建设计划及预算。严格执行技术规范，保证科学施工，认真落实开工报告制、工程巡查制等制度，不断完善建设单位负责、施工单位保证、监理部门控制、主管部门监督的工程质量保证体系。

4. 推进预算执行。切实加强水利预算执行进度管理，落实预算执行进度考核和目标管理要求，对区级补助镇（街道）项目进度进行明确：列入预算的新建项目，当年要开工建设，项目按照合同工期执行，完工后一个月内完成镇级验收，镇级验收完成一个月完成区级验收，审计完成后一个月内申请资金补助。整个项目分三个年度安排预算，其中农村河道疏浚项目分两个年度安排预算。没有按照上述时间进度实施和申请区级补助的，视作放弃区级补助，预算安排的相应资金收回。对区级实施项目（不含上级补助水利建设项目）进度进行明确：列入预算的新建项目，当年要开工建设，项目按照合同工期执行，完工后一个月内完成区级验收，审计完成后一个月内申请资金补助。整个项目分三个年度安排预算，没有按照上述时间进度实施，剩余资金预算不再安排。

5. 完善体制机制。进一步改革水利管理体制与机制，建成更合理的水利管理服务体系。执行最严格的水资源管理制度，落实节水优先方针，全方位贯彻“四水四定”原则，不断推进水资源集约节约利用。继续落实防汛防旱行政首长负责制，完善应急管理机制，筑牢防御水旱灾害防线。推进河长制，强化河道长效管理机制，严格监督考核，着力恢复和提高河道综合功能，维护水生态环境，促进经济社会与河道生态健康协调发展。不断完善水利工程管理的技术规范、操作规程和管理制度，加强工程运行管理的规范化、标准化。按照“责任明确、分级管理、权责一致”的原则，进一步落实农村水利工程管理责任，提高工程运行效率。

附件：通州区2024年度水利项目计划表

附件

通州区2024年度水利项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划投资金额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 上级 补助 | 区财政投入 | 镇级 配套 |
| 1 | 水利工程建设 |  | 29871 | 16869 | 12570 | 432 |
| 1.1 | 重点工程 |  | 27040 | 16224 | 10816 |  |
| 1.1.1 | 九圩港中型灌区 2024年度续建配套与 节水改造工程 | 1. 整治河道30条（段）72.87公里，疏浚土方27.38万方，新建护岸136.14公里，拆坝建涵7座，绿化防护河道岸坡。 2. 建设灌区智能应用系统、信息服务系统和支撑保障系统。 | 15089 | 9053 | 6036 |  |
| 1.1.2 | 团结灌区续建配套与 节水改造一期工程 | 1. 整治输排水渠道14条56.13公里，建设护岸长度105.58公里，其中:疏浚渠道31.29公里，疏浚土方34.45万方。改建灌溉泵站7座，拆坝建涵2座。 2. 新增信息化管理系统1套。 | 11951 | 7171 | 4780 |  |
| 1.2 | 乡村振兴工程 |  | 1367 | 645 | 400 | 322 |
| 1.2.1 | 2024年度农村河道 疏浚整治工程 | 1. 2024年农村河道疏浚整治工程。计划整治三级河道3条（段）5.82公里，土方约4万方，四级河道42条（段）45公里，土方约31万方，沟塘162处土方约34万方。 2. 监理费和2025年农村河道疏浚前期工作经费。 | 722 |  | 400 | 322 |
| 1.2.2 | 2024年度水库移民 资金项目 | 生产开发项目一处，整治河道0.7公里，安装太阳能路灯100盏。 | 645 | 645 |  |  |
| 1.2.3 | 2024年度生态河道工程 | 新建县级生态河道2条、乡级生态河道24条，总长66公里。 | （13077） | （7846） | （5231） |  |
| 1.3 | 除险加固工程 |  | 500 |  | 500 |  |
| 1.3.1 | 2024年骨干河道 水土流失治理工程 | 对一、二级河道的局部坍塌严重部位进行应急防护。 | 200 |  | 200 |  |
| 1.3.2 | 2024年度农村桥梁 除险安康工程 | 重建二级河道桥梁3座(东盛桥、兴仁镇东渡桥、忠义竖河界桥）。 | 300 |  | 300 |  |
| 1.4 | 河长巡河交办工程 |  | 964 |  | 854 | 110 |
| 1.4.1 | 十总镇新跃河整治工程 | 对河道坍塌进行修复，新建护岸，河坡复绿等。 | 364 |  | 254 | 110 |
| 1.4.2 | 2024年河长巡河交办 新增工程 |  | 600 |  | 600 |  |
| 2 | 水利工程管护 |  | 4949 | 450 | 3499 | 1000 |
| 2.1 | 河道长效管理 | 1. 河道保洁。 2. 河道长效管理平台运维、购买人员服务。 3. 推广“以河养河、生态护河”。 | 3000 | 100 | 1900 | 1000 |
| 2.2 | 农村水利桥梁长效管护 | 1. 委托各镇对辖区内的水利桥梁进行日常管护，每季度进行考核，年底拨付。 2. 对全区199座区管桥梁进行鉴定。 | 175 |  | 175 |  |
| 2.3 | 2024年度区管水利工程维修养护 | 所部养护，保洁，闸管区路面修复，围墙大门安装，启闭系统维护。对控导闸除锈，控导建筑物及配套设施的日常巡检、维护。 | 60 |  | 60 |  |
| 2.4 | 农业水价综合改革 | 农业水价精准补贴和节水奖励、灌溉水利用系数测试、农田水利工程长效管护市场化运行奖补。 | 300 | 250 | 50 |  |
| 2.5 | 农田水利产权设施管护 | 开展2024年农田水利工程管护。 | 1334 | 100 | 1234 |  |
| 2.6 | 沿江生态景观带管护 | 沿江生态景观带驿站、绿化、堤顶路以及配套设施维修、管护。 | 80 |  | 80 |  |
| 3 | 水利发展保障 |  | 245 |  | 245 |  |
| 3.1 | 通州区水域监测 评估论证 | 对全区范围内水域进行监测。 | 100 |  | 100 |  |
| 3.2 | 2024年长江河道 水下地形测量 | 2024年汛前、汛后开展长江河道水下地形测量和崩岸险情监测分析工作。 | 25 |  | 25 |  |
| 3.3 | 储备项目前期经费 | 1. 储备工程可行性研究报告编制。 2. 十总竖河整治工程前期费用。 | 70 |  | 70 |  |
| 3.4 | 南通市城市水系规划 修编（通州区） | 完成《南通市城市水系规划（通州区）》修编工作。 | 50 |  | 50 |  |
| 合计 |  |  | 35065 | 17319 | 16314 | 1432 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、

检察院，区各人民团体；区各垂直管理部门。

南通市通州区人民政府办公室	2024年1月31日印发